

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ**

**УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ**

**Администрация Солнечного сельсовета**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**13 ноября 2017 г. с. Солнечное № 145-п**

О внесении изменений в постановление Администрации Солнечного сельсовета от 23.10.2017г. № 131-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» на территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 2018-2022гг.»

В соответствии с Уставом муниципального образования Солнечного сельсовета, порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, в целях обеспечения сохранности существующих автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности, развитие сети автомобильных дорог, имеющих большое значение для социально­-экономического развития поселения, Администрация Солнечного сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Модернизация автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» на территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 2018-2022гг. утвержденную постановлением администрации Солнечного сельсовета от 23.10.2017 № 131-п (далее – Программа) :
2. Паспорт муниципальной программы пункт «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | |  | | --- | | Общий объем финансирования Программы составляет 4865,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год -1426,6 тыс. руб.;  2019 год – 1688,9 тыс. руб.;  2020 год – 898,4тыс. руб.;  2021 год - 431,2тыс. руб.;  2022 год - 420,3 тыс. руб.  ъ  2016 г. – 100 тыс. руб.  Источник финансирования Программы - средства бюджета Администрации Расцветовского сельсовета. | |

1. Абзац 1 раздела 3 Программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы на реализацию всех намеченных мероприятий составляет 4865,4 тыс. рублей., в том числе по годам:

2018 год- 1426,6 тыс. руб.;

2019 год- 1688,9 тыс. руб.;

2020 год- 898,4тыс. руб.;

2021 год- 431,2 тыс. руб.;

2022 год- 420,3 тыс. руб.»

1. Раздел 6 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Модернизация автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» на территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 2018-2022гг. изложить в новой редакции согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Г лава Солнечного сельсовета

Н.Н. Сергеев

Приложение 1

к постановлению Администрации Солнечного сельсовета

от 13.11.2017г. №145-п

1. **Перечень мероприятий муниципальной программы  
   «Модернизация автомобильных дорог местного значения и  
   сооружений на них» на территории муниципального  
   образования Солнечный сельсовет на 2018-2022гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятий | Источник финансирования | |  | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | Исполнитель |
| всего | 2018  год | | | 2019 год | 2020 год | | 2021  год | | 2022  год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| **Задача 1.** **Содержание существующих автомобильных дорог местного значения для обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения транспортных средств.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание дорог (отсыпка дорог, очистка дорог от снега и т.д.) | | | Местный бюджет | 1035,7 | | 265,3 | | 210,4 | | 190,0 | | 190,0 | 180,0 | Администрация Солнечного сельсовета |
| 1.2 | Обновление дорожной разметка и пешеходных переходов улично - дорожной сети | | | Местный бюджет | 295,0 | | 63,0 | | 62,0 | | 60,0 | | 60,0 | 50,0 | Администрация Солнечного сельсовета |
| 1.3 | Монтаж дорожных знаков, замена и техническое обслуживание | | | Местный бюджет | 145,0 | | 35,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 25,0 | 25,0 | Администрация Солнечного сельсовета |
| **Итого:** | | | |  | **1475,7** | | **363,3** | | **302,4** | | **280,0** | | **275,0** | **255,0** |  |
| **Задача 2. Ремонт, капитальный ремонт участков автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | Местный бюджет | 3389,7 | | 1063,3 | | 1386,5 | | 618,4 | | 156,2 | 165,3 | Администрация Солнечного сельсовета |
| **Итого:** | | | |  | **3389,7** | | **1063,3** | | **1386,5** | | **618,4** | | **156,2** | **165,3** |  |
| **Всего:**  в том числе: | | | |  | **4865,4** | | | **1426,6** | **1688,9** | | **898,4** | | **431,2** | **420,3** |  |
| -средства поселений | | | |  | **4865,4** | | | **1426,6** | **1688,9** | | **898,4** | | **431,2** | **420,3** |  |

Специалист администрации И.Ю.Першина