- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

- РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                               AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ

Администрация Солнечного сельсовета

Усть-Абаканского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2025 г.                            с. Солнечное                                         № 41-п

| О проведении двухмесячника по благоустройству и озеленению территории сельского поселения Солнечный сельсовет |  |
| --- | --- |

В связи с необходимостью проведения работ по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и архитектурно-художественного оформления сельского поселения Солнечный сельсовет и, учитывая положительный опыт массового проведения работ по благоустройству, в соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 9 Устава сельского поселения Солнечного сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Объявить на территории сельского поселения Солнечный сельсовет с 01.04.2025г. по 31.05.2025г. двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пунктов.

- Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения Солнечный сельсовет согласно приложениям 1.

- Руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм  собственности обеспечить должный уровень санитарного состояния закрепленных территорий, произвести посадку зеленых насаждений, провести субботники  по благоустройству и санитарной очистке  территорий до 30.04.2025 года.

- Специалистам администрации проводить рейды на закрепленных территориях, при невыполнении Правил по благоустройству составлять протоколы  об административном правонарушении.

- Контроль за выполнением плана мероприятий учреждениями культуры возложить на руководителя МКУ ЦКТС Домнину Т.В.

- Специалисту 1 категории Тимофеевой И.Г. обнародовать (опубликовать) данное постановление.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Гущу К.Г.

| Глава Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия | Н.Н. Сергеев |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению администрации Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия от_26_.03.2024 г. № _41– п |
| --- | --- |

П Л А Н

мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения Солнечный сельсовет на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| с. СОЛНЕЧНОЕ |  |  |  |
|  | Уборка тротуаров от пыли, мусора и грязи (от ул. Дзержинского до ул. Рабочая), покраска дорожных бордюр, бордюр кольца по ул. 10-й Пятилетки | апрель-май | Гуща К.Г. |
|  | Сбор пакетов, твердых бытовых отходов вокруг села | апрель-май | Гуща К.Г. |
|  | Уборка мусора и сухой травы на кладбище | апрель-май | Гуща К.Г. |
|  | Побелка туалета на кладбище | апрель-май | Гуща К.Г. |
|  | Уборка клумб, расположенных у здания администрации: покраска, подготовка к посадке рассады, высадка рассады | апрель-май | Берняцкая И.В. |
|  | Обрезка деревьев, расположенных около волейбольной площадки с. Солнечное | апрель | Самозанятые граждане с. Солнечное |
|  | Покраска металлических ограждений вдоль тротуара | апрель |  |
|  | Проведение субботников по уборке территории села | апрель | Гуща К.Г. Председатель ТОС Жители с. Солнечное |
| СДК с. Солнечное |  |  |  |
|  | Декоративная обрезка деревьев на территории ДК | апрель | Самозанятые граждане с. Солнечное |
|  | Уборка мусора и травы на территории ДК | апрель | Баскажакова Н.В. |
|  | Побелка деревьев | апрель | Баскажакова Н.В. |
|  | Уборка территории обелиска, покраска звезд | апрель-май | Баскажакова Н.В. |
|  | Подготовка клумб к высадке рассады | май | Баскажакова Н.В. |
|  | Высадка рассады в клумбы | май | Баскажакова Н.В. |
| Парк с. Солнечное |  |  |  |
|  | Подготовка клумб к высадке рассады (уборка камней, вскопка) | май | Баскажакова Н.В. |
|  | Высадка рассады на клумбы | май | Баскажакова Н.В. |
|  | Уборка сухой травы, листвы | май | Баскажакова Н.В. |
|  | Установка поливной системы | май | Баскажакова Н.В. |
| с. КРАСНООЗЕРНОЕ |  |  |  |
|  | Уборка мусора и сухой травы в скверах и на детской площадке на ул. Школьная (6 скверов) | апрель-май | Гуща К.Г. Домнина Т.В. (школа) |
|  | Организация и проведение субботников по очистке и благоустройству территории села | апрель-май | Председатель ТОС Жители с. Красноозерное |
|  | Высадка цветочной рассады | май | Председатель ТОС Назаренко Е.А. |
|  | Уборка мусора и сухой травы на кладбище, побелка туалета | апрель-май | Гуща К.Г. |
|  | Побелка деревьев по ул. Школьная | апрель-май | Гуща К.Г. |
| СДК с. Красноозерное |  |  |  |
|  | Уборка территории от сухой листвы, травы | апрель | Бородина Т.А. |
|  | Вывоз спиленных веток с территории Дома культуры и парка | апрель | Бородина Т.А. |
|  | Отсыпка гравием территории перед входом в центральную калитку Дома культуры и территории с северной стороны здания (включая проезжую часть) | апрель-май | Бородина Т.А. |
| - П | Установка поливочной системы на весенне-летний период | апрель-май | Бородина Т.А. |
|  | Покраска звезды возле Обелиска | май | Бородина Т.А. |
|  | Посадка рассады цветов в клумбы и вазоны | май - начало июня | Бородина Т.А. |
| д. КУРГАННАЯ |  |  |  |
|  | Уборка мусора и сухой травы на кладбище | апрель | Староста Председатель ТОС |
|  | Очистка скверов от сухой травы и листвы | апрель | Староста Председатель ТОС |
|  | Уборка территории д. Курганная от мусора и сухой травы | апрель | Староста Председатель ТОС |
|  | Высадка цветочной рассады в скверах | май | Староста Председатель ТОС |
|  | Покраска сквера по ул. Полевая | апрель-май | Староста Председатель ТОС |
| СДК д. Курганная |  |  |  |
|  | Уборка сухой травы (территории парка, детская площадка), побелка деревьев, обрезка деревьев | апрель | Тарасенко И.С. |
|  | Проведение субботников | апрель | Тарасенко И.С. |
|  | Подготовка земли для высадки рассады | май | Тарасенко И.С. |
|  | Высадка саженцев | апрель-май | Тарасенко И.С. |
|  | Подготовка земли и высадка рассады | май | Тарасенко И.С. |
|  | Покраска фасада ДК | май | Тарасенко И.С. |
|  | Высадка цветочной рассады | май | Тарасенко И.С. |
|  | Подсыпка песка на детскую площадку, под качели, в песочницу | май | Тарасенко И.С. |
| Тренажерный зал |  |  |  |
|  | Уборка сухой травы (территория парка, тренажерного зала) | апрель – в течение месяца | Дробышева А.И. |
|  | Проведение субботников | апрель – в течение месяца | Дробышева А.И. |
|  | Высадка саженцев | апрель | Дробышева А.И. |
|  | Подготовка земли к высадке рассады | май | Дробышева А.И. |
|  | Подсыпка хоккейной коробки | май | Дробышева А.И. |
|  | Высадка цветочной рассады | май | Дробышева А.И. |

Специалист 1 категории 		                                 	                   Гуща К.Г.

|  | Приложение 2 к постановлению администрации Солнечного сельсовета от_26_.03.2025 г. № 41– п |
| --- | --- |

План мероприятий по благоустройству скверов с. Солнечное

на апрель – май 2024г.

| Наименование | Мероприятие | Участники | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Скверы по ул. Степной № 1-3 | Уборка скверов от сухой травы и мусора | Рабочие по благоустройству | Гуща К.Г. |
|  | Ремонт скверов | Рабочие по благоустройству | Гуща К.Г. |
|  | Побелка деревьев | Рабочие по благоустройству | Гуща К.Г. |
| Насаждения деревьев от ул. 10-й Пятилетки до ул. Степной | Уборка насаждений от сухой травы и мусора, чистка канавы | Рабочие по благоустройству | Гуща К.Г. |
|  | Побелка деревьев | Рабочие по благоустройству | Гуща К.Г. |
| Сквер, расположенный по ул. Дзержинского | Уборка от сухой травы и мусора | Члены ТОС | Гуща К.Г. Председатель ТОС |
|  | Побелка деревьев | Рабочие по благоустройству | Гуща К.Г. Председатель ТОС |
| Сквер, расположенный возле пруда | Уборка от сухой травы и мусора, | Рабочие по благоустройству | Гуща К.Г. |
| Скверы по ул. Мира | Уборка от мусора и сухой травы территории скверов и вокруг | Рабочие по благоустройству | Гуща К.Г. |
| Сквер ул. Пионерская | Ремонт сквера, уборка мусора, прореживание деревьев | Рабочие по благоустройству | Гуща К.Г. |

Специалист 1 категории  								Гуща К.Г.